Plan del Proyecto CMMI Nivel 2

- Información General del Proyecto

Elemento 	Descripción

Nombre del Proyecto	Sistema de Información Web Zéfiro

Cliente	Innovation Fusion

Patrocinador	Gerencia General

Jefe del Proyecto	Katherin Morcillo Quiroga

Fecha Inicio	08-07-2024

Fecha Final	07-04-2026

Duración 	1 año y 9 meses

Metodologia 	Scrum + CMM nivel 2

Presupuesto	$29.361.989

Versión	1.0

- Alcance del Proyecto

Incluye:

Usuarios (Clientes):

- Inicio de sesión y administración de perfil

- Visualización del catálogo de productos con filtros de búsqueda

- Gestión de carrito de compras y lista de favoritos

- Proceso de compra: selección de productos del carrito, registro de método de pago y dirección de envío

- Valoración post-compra: calificación de 5 estrellas y reseña descriptiva

- Generación de ticket o comprobante de venta (sin facturación DIAN)

Administradores:

- Inicio de sesión con privilegios administrativos

- Gestión de productos: control de visibilidad basado en stock, actualización de precios y descripciones

No incluye:

Consideraciones clave:

- El sistema actúa como intermediario comercial, no gestiona la logística de envíos

- La distribución física es responsabilidad de Innovation Fusion y la empresa de mensajería

- El sistema no realiza facturación oficial (DIAN), solo emite comprobantes internos

- Requisitos Principales

zefiro/01_proyecto/trim1/04_requerimientos/IEEE.pdf at Test · Katherin-22/zefiro

  - Requerimientos Funcionales

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF001 | Registrar nuevos usuarios | Alta |
| RF002 | Iniciar sesión | Alta |
| RF003 | Recuperar contraseña | Media |
| RF004 | Gestionar perfil de usuario | Alta |
| RF005 | Gestionar usuario | Alta |
| RF006 | Consultar catálogo de productos | Alta |
| RF007 | Visualizar un menú por categorías | Alta |
| RF008 | Buscar productos | Baja |
| RF009 | Filtrar productos | Baja |
| RF010 | Visualizar detalles de producto | Alta |
| RF011 | Guardar productos en lista de favoritos | Baja |
| RF012 | Integrar opiniones y Reseñas | Baja |
| RF013 | Integrar opiniones y reseñas | Baja |
| RF014 | Gestionar productos | Alta |
| RF015 | Gestionar inventario y colores | Alta |
| RF016 | Administrar categorías | Alta |
| RF017 | Configurar promociones de los productos | Media |
| RF018 | Agregar y eliminar productos del carrito de compras | Alta |
| RF019 | Calcular el total de la compra | Alta |
| RF020 | Aplicar promociones y descuentos | Media |
| RF021 | Realizar checkout seguro | Alta |
| RF022 | Seleccionar dirección de envío | Alta |
| RF023 | Seleccionar método de pago | Alta |
| RF024 | Pasarela de pago | Alta |
| RF025 | Confirmar pedido | Alta |
| RF026 | Generar tickets | Alta |
| RF027 | Visualizar pedidos | Alta |
| RF028 | Actualizar el estado de pedidos | Alta |
| RF029 | Hacer seguimiento del estado de los pedidos | Media |
| RF030 | Consultar historial de pedidos | Baja |
| RF031 | Solicitar devoluciones y cambios de productos | Baja |
| RF032 | Gestionar devoluciones y cambios de los productos | Baja |
| RF033 | Generar Reportes | Alta |

  - Requerimientos No Funcionales

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RNF001 | Diseño intuitivo y fácil navegación. | Usabilidad |
| RNF002 | Carga rápida y manejo de usuarios concurrentes. | Rendimiento |
| RNF003 | Funcionalidad en varios navegadores y dispositivos | Compatibilidad |
| RNF004 | Implementación de SSL y protección contra ataques | Seguridad |
| RNF005 | Capacidad de adaptarse a aumento de tráfico y productos | Escalabilidad |
| RNF006 | Facilidad para actualizar contenido. | Mantenimiento |

- Planificación del Proyecto

4.1	Fase del Proyecto

| Fase | Descripción | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Definición alcance | 1 Semana | PM |
| Análisis | Levantamiento de requisitos | 2 Semanas | Analista |
| Diseño | Arquitectura y prototipado | 2 Semanas | Arquitecto/ Diseñador |
| Desarrollo | Programación | 4 Semanas | Equipo Desarrollo |
| Pruebas | QA y testing | 2 Semanas | Tester/QA |
| Despliegue | Puesta en producción | 1 Semana | Líder Técnico |

4.2 Cronograma de Gantt

Scrum Zéfiro y Nueva fuente de datos | Notion

4.3 Presupuesto estimado

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Hp_mLhCEBgqtfFRPlIcuQNST8jooyhp1/edit?usp=sharing&ouid=110984401584463252056&rtpof=true&sd=true

- Gestión de Requisitos(REQM)

- Requisitos Documentos en Notion

- Control de Cambios mediante solicitudes formales (CR)

- Aprobación de clientes antes de implementación

- Trazabilidad matriz requisitos – Desarrollo – Pruebas

- Gestión de Configuración (CM)

Katherin-22/zefiro

- Repositorio GitHub

- Versiones del Git

- Ramas: Produccion, Test, Daniela, Jhonatan, Katherin

- Baselines por sprint

- Control de cambios via pull request

- Monitoreo y Control (PMC)

| Actividad | Frecuencia | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Reunión Scrum | Diaria | Equipo de desarrollo, Scrum Master |
| Reunión Sprint | Quincenal | Product Owner, Equipo de Devs, Scrum Master |
| Seguimiento Avance | Semanal | Project Manager, Stakeholders |
| Control Presupuesto | Mensual | Project Manager, Comité de Finanzas |

- Gestión de Riesgos

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en Desarrollo | Alto | Media | Sprint Cortos |
| Cambios frecuentes | Alto | Alta | Comité de Control de Cambios (CCC) |
| Incompatibilidad de APIs | Medio | Media | Tener una versión LTS y realizar pruebas |
| Fallos de infraestructura | Alto | Baja | Realizar Backups automatizados |
| Cambio de personal | Alto | Media | Tener documentación clara y explicita |

- Aseguramiento de Calidad (PPQA)

- Pruebas Integración

- Métricas de Medición (MA)

| Métrica | Formula/Descripción | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Velocidad Sprint | Historia Completa | Quincenal |
| Defectos | #Errores encontrados | Semanal |
| Avance del codigo | Tener un porcentaje de código probado por los Tester | Quincenal |
| Estabilidad | Medir el trafico del sistema | Semanal |

- Gestión de Proveedores (SAM)

| Proveedor | Servicio | Contrato | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Aws | Hosting | Mensual | Bueno |
| Git Hub | Repositorio | Anual | Excelente |

- Entregables

| Entregable | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Documento de Requisitos | 26/03/2026 | Analista |
| Diseño del Sistema | 26/03/2026 | Arquitecto de Software |
| Prototipo | 26/03/2026 | Diseñador UI/UX |
| Sistema final | 26/03/2026 | Equipo de desarrollo |
| Manual Técnico | 26/03/2026 | Lider Tecnico |
| Manual Usuario | 26/03/2026 | Analista |

- Aprobaciones